|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

 |  |

 |  |  |

UMOWA PARTNERSKA
**nr** 1/2019/RPOWŚ/6.5

w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa, poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich", zwanego dalej Projektem,

zawarta w Fałkowie w dniu ……….. roku

pomiędzy

Gminą Fałków z siedzibą w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A, NIP: 658-187-20-63, zwaną w dalszej części Umowy partnerskiej - Liderem, reprezentowaną przez:

- Pana **Henryka Koniecznego** – Wójta Gminy,

a

**…………………………….**, zwaną w dalszej części Umowy partnerskiej – Partnerem, reprezentowanym przez:

- …………………………….

Preambuła

Strony niniejszej Umowy partnerskiej zgodnie postanawiają, że tworzą Partnerstwo, którego celem jest wspólne przygotowanie i realizacja Projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa, poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich", Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz złożenie wspólnego wniosku o dofinansowanie.

Partnerstwo pomiędzy Gminą Fałków a ……………………… jest Partnerstwem w rozumieniu art. 33 ust. 2

Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 utworzonym w celu realizacji w/w Projektu w formule partnerskiej.

**§1 Przedmiot** Umowy partnerskiej

1. Strony postanawiają wspólnie realizować projekt pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa, poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości".
2. Partnerstwo zostaje zawarte na czas oznaczony tj. okres przygotowania, realizacji i trwałości projektu zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
3. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu jego wartość w podziale na kategorie wynosi:
4. całkowita wartość Projektu: **5 565 406,27 zł**
5. wartość kosztów kwalifikowalnych Projektu: **5 400 745,84 zł**
6. wartość dofinansowania z EFRR w ramach RPO WŚ 2014-2020: **4 170 916,13 zł**
7. wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: **191 948,24 zł**
8. wkład własny: **1 394 490,14 zł**
9. Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące zadania:

a) Poprawa funkcjonalno-przestrzenna terenów poprzemysłowych poprzez przebudowę placu technicznego i nadanie mu funkcji kulturalnej i gospodarczej,

b) Poprawa techniczna obiektu kulturalno-społecznego (remizy OSP) wraz z nadaniem jej nowych funkcji,

c) Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Fałków poprzez przebudowę dróg lokalnych, parkingów,

d) Poprawa funkcjonalno-przestrzenna placu i poprawa techniczna budynku po Kółku Rolniczym w Fałkowie na ul. Pląskowickiej,

e) Poprawa techniczna i zmiana funkcji przemysłowego budynku byłej „spawalni” przy Bibliotece,

f) Poprawa bezpieczeństwa na terenie rewitalizacji poprzez montaż monitoringu,

g) Zagospodarowanie terenu zabytkowej alei kasztanowej na ul Zamkowej,

h) Poprawa infrastruktury turystycznej Izby Tradycji im. Katarzyny i Euzebiusza Barańskich,

i) Przywrócenie ładu przestrzennego poprzez odnowienie fosy wokół ruin zamku i zagospodarowanie zdegradowanych terenów Zabytkowego Parku Podworskim w centrum miejscowości Fałków,

j) Poprawa estetyki i funkcjonalności placów zabaw na terenie Miejscowości Fałków,

k) Zagospodarowanie oczka wodnego przy placu kulturalno-gospodarczym na cele rekreacyjne,

l) Efektywne Wykorzystanie Energii poprzez termomodernizację trzech budynków wielorodzinnych w celu poprawienia warunków mieszkaniowych – projekt partnera spoza sektora MŚP,

m) Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska w Kodrębie” w celu poprawienia estetyki miejscowości Fałków - projekt partnera spoza sektora MŚP.

1. Lider odpowiada za realizację następujących zadań w projekcie:

a) Poprawa funkcjonalno-przestrzenna terenów poprzemysłowych poprzez przebudowę placu technicznego i nadanie mu funkcji kulturalnej i gospodarczej,

b) Poprawa techniczna obiektu kulturalno-społecznego (remizy OSP) wraz z nadaniem jej nowych funkcji,

c) Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Fałków poprzez przebudowę dróg lokalnych, parkingów,

d) Poprawa funkcjonalno-przestrzenna placu i poprawa techniczna budynku po Kółku Rolniczym w Fałkowie na ul. Pląskowickiej,

e) Poprawa techniczna i zmiana funkcji przemysłowego budynku byłej „spawalni” przy Bibliotece,

f) Poprawa bezpieczeństwa na terenie rewitalizacji poprzez montaż monitoringu,

g) Zagospodarowanie terenu zabytkowej alei kasztanowej na ul Zamkowej,

h) Poprawa infrastruktury turystycznej Izby Tradycji im. Katarzyny i Euzebiusza Barańskich,

i) Przywrócenie ładu przestrzennego poprzez odnowienie fosy wokół ruin zamku i zagospodarowanie zdegradowanych terenów Zabytkowego Parku Podworskim w centrum miejscowości Fałków,

j) Poprawa estetyki i funkcjonalności placów zabaw na terenie Miejscowości Fałków,

k) Zagospodarowanie oczka wodnego przy placu kulturalno-gospodarczym na cele rekreacyjne,

1. Partner odpowiada za realizację następującego zadania w projekcie:

…………………………………………………….

§ 2 Status partnerstwa

1. Celem niniejszej Umowy partnerskiej jest określenie szczegółowych zasad realizacji Projektu oraz podziału zadań i obowiązków pomiędzy Liderem a Partnerem.
2. Liderem i głównym koordynatorem projektu jest Gmina Fałków, która zobowiązuje się do występowania w roli Wnioskodawcy Projektu i Beneficjenta umowy o dofinansowanie na co Partner wyraża zgodę.
3. Żadne z postanowień niniejszej Umowy partnerskiej nie może być interpretowane jako przyznające Liderowi lub Partnerowi prawa do podejmowania zobowiązań jakiegokolwiek rodzaju za drugą stronę lub w jej imieniu, bez uprzedniej zgody drugiej strony, chyba, że co innego wynika z wyraźnych postanowień niniejszej Umowy partnerskiej.
4. Wszystkie działania podejmowane przez Lidera i Partnera w ramach wykonywanego wspólnie Projektu muszą być realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu zawartą z Instytucją Zarządzającą RPO WŚ 2014-2020, wszelkiego rodzaju wytycznymi i przepisami prawa.
5. Partner upoważnia Lidera do podpisania i złożenia wniosku aplikacyjnego, w tym oświadczeń w imieniu Partnera stanowiących integralną część Wniosku i załączników oraz występowania przed Instytucją Zarządzającą RPO WŚ 2014-2020 we wszystkich sprawach związanych z realizacją umowy o dofinansowanie Projektu.
6. Za kontakty z Instytucją Zarządzającą RPO WŚ 2014-2020 w sprawie wniosku i Projektu odpowiedzialny jest Lider.
7. Partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
8. Prawa i obowiązki Partnera wynikające z niniejszej Umowy partnerskiej nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez zgody Lidera.

§ 3 Zadania Partnerów

1. Postanowienia ogólne:
2. Lider opracowuje Projekt i wniosek o dofinansowanie;
3. Lider jest stroną Umowy o dofinansowanie, za prawidłową realizację Projektu Partnerzy odpowiadają wspólnie;
4. dokumentacja Projektu jest przechowywana w siedzibie Lidera;
5. Partner uczestniczący w Projekcie, zobowiązany jest utrzymywać w należytym stanie środki trwałe i wyposażenie będące efektem realizacji Projektu w zakresie dotyczącym Partnera oraz ponosić na nie nakłady przez okres obowiązywania Partnerstwa;
6. Partner zobowiązany jest do zachowania rezultatów Projektu w zakresie dotyczącym Partnera w szczególności: środków trwałych i wyposażenia objętych Projektem przez okres obowiązywania Partnerstwa;
7. w terminie 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu - Lider, który jest odpowiedzialny za zapewnienie trwałości Projektu zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiające przepisy ogólne, dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006., będzie monitorował realizację zapisów ujętych w punktach 4 i 5 oraz ma prawo egzekwować od Partnera wykonanie powyższych postanowień Umowy partnerskiej;
8. Partner zobowiązuje się do zabezpieczenia, w okresie obowiązywania Partnerstwa, środków finansowych na realizację zadań objętych Projektem
9. kontroli merytorycznej poniesionych wydatków Partnerzy będą dokonywać wspólnie poprzez akceptację protokołu odbioru częściowego lub końcowego (opis faktur pod względem merytorycznym przez upoważnionych przedstawicieli Partnerów),
10. Lider jest zobowiązany, uprawniony i ponosi odpowiedzialność za:
11. podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu oraz jej zmian;
12. realizację Projektu w zakresie kompetencji określonych w Umowie partnerskiej zgodnie z ustalonym harmonogramem Projektu oraz zasadami wynikającymi z wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WŚ 2014-2020, w tym zasadami dotyczącymi kwalifikowania wydatków, kontroli, sprawozdawczości, przepływów finansowych oraz informacji i promocji;
13. egzekwowanie zobowiązań od Partnera, określonych w niniejszej Umowie partnerskiej, umowie o dofinansowaniu i przepisach prawa;
14. sporządzanie i przedstawianie raportów z postępów realizacji Projektu, w tym sprawozdań finansowych (wniosków o płatność),
15. ewidencjonowanie we własnych księgach rachunkowych, przychodów, kosztów, dochodów i wydatków związanych z realizacją Projektu w sposób zapewniający wyodrębnienie tych zapisów w ewidencji księgowej na potrzeby rozliczania Projektu;
16. zapewnienie odpowiedniego dostępu do dokumentów i kontroli;
17. zarządzanie budżetem i zarządzanie finansowe Projektem, w tym występowanie z wnioskiem o płatność, otrzymywanie płatności;
18. nadzór i kontrolę nad prawidłowością rzeczową i finansową Projektu;
19. nadzór i kontrolę nad prawidłowością całości wydatków kwalifikowanych, które są ponoszone w ramach Projektu przed instytucją, z którą podpisał umowę o dofinansowanie,
20. zapewnienie właściwej ścieżki audytu dla dokumentacji związanej z realizacja Projektu;
21. nadzór i kontrolę nad zapewnieniem trwałości Projektu zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiające przepisy ogólne, dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
22. zgromadzenie wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz dokumentów i oświadczeń niezbędnych do podpisania i złożenia wniosku; a także do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w przypadku takiej konieczności;
23. sporządzenia kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu z zachowaniem należytej staranności, uzupełnienia lub poprawienia wniosku w przypadku takiej konieczności;
24. koordynację, monitorowanie i kontrolę działań związanych z realizacją zadań przyjętych do realizacji w Projekcie;
25. zapewnienie prawidłowego, zgodnego z wymogami, przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu;
26. bieżące zarządzanie środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych Projektu utworzonych przez Lidera w celu obsługi Projektu;
27. rozliczenie otrzymanych środków finansowych wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji Projektu;
28. współpracę z upoważnionymi instytucjami krajowymi i Unii Europejskiej w zakresie kontroli prawidłowej realizacji Projektu;
29. promowanie Projektu zgodnie z wymogami aktualnej wersji dokumentu „Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014­-2020".
30. Partner jest zobowiązany i ponosi odpowiedzialność za:
31. dostarczenie Liderowi wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania wniosku, studium wykonalności oraz dokumentów i oświadczeń koniecznych do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie, a także do uzupełnienia i poprawienia wniosku w przypadku takiej konieczności w terminie wyznaczonym przez Lidera i/lub Partnera
32. finansowego uczestniczenia w kosztach Projektu zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej Umowy partnerskiej;
33. terminowe gromadzenie środków stanowiących wkład własny do projektu,
34. pokrycia ze środków własnych wszelkich kosztów niekwalifikowalnych lub nieobjętych dofinansowaniem w czasie trwania realizacji Projektu;
35. dostarczania Liderowi wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do terminowego składania sprawozdań i wniosków o płatność,
36. utrzymania trwałości Projektu przez okres zgodny z wymogami RPO WŚ 2014-2020,
37. prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dokumentów księgowych dotyczących operacji związanych z realizacją Projektu;
38. wyznaczenia miejsca umieszczenia tablicy informacyjnej i uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń;
39. wyznaczenie miejsca na umieszczenie tablicy pamiątkowej, nie później 6 miesięcy od całkowitego zakończenia Projektu zgodnej z obowiązującymi wytycznymi na terenie związanym z realizacją Projektu i nieusuwanie jej przez okres 5 lat liczonych od całkowitego zakończenia Projektu;
40. stosowania zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości;
41. prowadzenia postępowań przetargowych, pod nadzorem Lidera
42. dokonywania płatności za prace finansowane z konta obsługiwanego przez Partnera wyłącznie przelewem bankowym; w tytule przelewu bankowego należy wskazać numer faktury lub innego dokumentu księgowego, który stanowi podstawę dokonania wydatku oraz datę wystawienia;
43. przedkładania Liderowi zaktualizowanego zaświadczenia od organu podatkowego o statusie podatnika VAT minimum raz w roku kalendarzowym przez okres 5 lat od zakończenia realizacji Projektu;
44. przedkładania Liderowi wraz z pierwszą fakturą lub innym dokumentem księgowym w danym roku oraz minimum raz w roku kalendarzowym przez okres 5 lat od zakończenia realizacji Projektu oświadczenia o kwalifikowalności VAT, według wzoru opracowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WŚ 2014-2020,
45. składania kopii faktur lub innych dokumentów księgowych oraz kopii innych dokumentów dotyczących realizacji Projektu potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną;
46. współpracy z upoważnionymi instytucjami krajowymi i Unii Europejskiej w zakresie kontroli prawidłowej realizacji Projektu;
47. zawarcia pisemnej umowy ze wszystkimi wykonawcami prac, która musi zawierać co najmniej: datę i miejsce zawarcia, termin realizacji, zakres wykonywanych prac, wysokość wynagrodzenia za przeprowadzone prace, zabezpieczenie prawidłowego wykonania prac tj. warunki gwarancji, kary umowne za nieterminową realizację zadania oraz informację o współfinansowaniu Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚ 2014-2020;
48. udostępnienia na żądanie Lidera lub Instytucji Zarządzającej informacji dotyczących realizacji Projektu na potrzeby ewaluacji;
49. Niezwłocznego informowania Lidera o wszelkich zmianach dotyczących Projektu, w tym o zmianach dotyczących danych Partnera, tj. zmiana osoby reprezentującej danych podmiot, zmiany teleadresowe, przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu.
50. Strony ustalają, że do ponoszenia wydatków kwalifikowanych upoważnieni są następująco:
51. Partner w zakresie zadania/zadań: **………………………………………….**
52. Lider i inni partnerzy w pozostałym zakresie Projektu.
53. Wszelkie decyzje dotyczące wydatkowania środków finansowych, a w szczególności dotyczące kwalifikowalności ponoszonych wydatków podejmuje każda ze stron osobno. W przypadku uznania części kosztów niekwalifikowalnych odpowiedzialność za taką sytuację ponosi strona, która odpowiada za dane zadanie i to ona ma obowiązek zwrócić ewentualne środki np. w wyniku korekty

finansowej nałożonej przez Instytucję Zarządzającą.

1. Lider ponosi odpowiedzialność za zarządzanie finansowe i rozliczenie Projektu przed instytucją finansującą.

§ 4 Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz informacji i promocji

1. Zadania realizowane w ramach Projektu wymagają zaangażowania się Partnerów w sposób, który umożliwi realizację Projektu.
2. Partnerzy wyrażają zgodę na opublikowanie zdjęć i informacji dotyczących realizacji Projektu.
3. Partnerzy zobowiązują się do:
4. zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską w ramach RPO WŚ 2014-2020,
5. zamieszczania we wszystkich dokumentach (w tym umowach) i materiałach, które przygotowują w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu Projektu oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji Projektu;
6. przechowywania pełnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu tj. oryginały faktur, pozwolenia, decyzje, protokoły odbioru i wszelkie inne związane z realizacją Projektu przez okres wymagany przepisami prawa przy czym Instytucja Zarządzająca może przedłużyć ten termin; w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu poinformowania Instytucji Zarządzającej o nowym miejscu w terminie 14 dni kalendarzowych.

§ 5 Rozliczanie wydatków

1. Strony przyjmują zasady obsługi finansowej Projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej w tym zakresie.
2. Określenie ostatecznych kosztów Projektu oraz kwoty współfinansowania przez strony kosztów realizacji Projektu na poszczególne zadania zostaną wyliczone i doprecyzowane przez Lidera po przeprowadzeniu postępowań przetargowych oraz po zawarciu umów z wykonawcami w odrębnym protokole uzgodnień zawartym pomiędzy stronami niniejszej Umowy partnerskiej i nie wymagają aneksowania urnowy.
3. Refundacje oraz zaliczki dokonywane będą za pośrednictwem wyznaczonego przez Lidera konta bankowego do obsługi zaliczki

§ 6

Monitoring i kontrola

1. Lider i Partner zobowiązują się do rzetelnego realizowania przyjętych założeń projektu.
2. Lider i Partner zobowiązują się przekazywać sobie wzajemnie wszelkie niezbędne informacje związane z realizacją Projektu.
3. Lider odpowiedzialny jest za monitorowanie i kontrolę realizacji Projektu.

§ 7

Rezygnacja i dopuszczenie do udziału w Projekcie Partnera, rozwiązanie **Umowy partnerskiej**

1. Lider może wypowiedzieć Umowę partnerską Partnerowi ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej w przypadku, gdy Partner nie realizuje Projektu na warunkach określonych w Umowie partnerskiej, umowie o dofinansowanie i obowiązującym prawie lub cel Projektu nie może być zrealizowany.
2. W przypadku rozwiązania Umowy partnerskiej w trybie, o którym mowa w ust.1, Partner zobowiązany jest do zwrotu uzyskanego dotychczas dofinansowania w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy Partnerskiej, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
3. W przypadku rozwiązania Umowy partnerskiej w trybie, o którym mowa w ust.1, Partnerowi nie przysługuje odszkodowanie.
4. Zabezpieczenie zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków przez Partnera:
5. Zabezpieczenie to ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form uzgodnionych przez Partnera z Liderem:
6. pieniądzu (przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej),
7. gwarancjach bankowych
8. gwarancjach ubezpieczeniowych,
9. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804),
10. wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,
11. zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
12. cesji praw z polisy ubezpieczeniowej,
13. hipotece,
14. poręczeniu według prawa cywilnego,
15. wekslu własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową,
16. wekslu własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym.
17. Zabezpieczenie o którym mowa w pkt. 1) jest ustanawiane w wysokości 140% planowanego do otrzymania dofinansowania.
18. Wybór formy zabezpieczenia zależeć będzie od oceny przez Lidera sytuacji ekonomiczno- finansowej Partnera i jego osiągnięć gospodarczych. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji Umowy partnerskiej oraz zwolnieniem zabezpieczenia (np. notarialne poświadczenie podpisów) ponosi Partner i nie mogą być one kosztem kwalifikowalnym projektu.
19. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, winno być wniesione w terminie uzgodnionym pomiędzy Liderem a Partnerem.
20. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w wysokości określonej przez Lidera w ust. 2) na okres od ustalonego terminu wniesienia zabezpieczenia do upływu okresu trwałości Projektu, przedłużonego o okres przekazania przez Instytucję Zarządzającą dofinansowania na rzecz Lidera bądź Partnera, nie krócej jednak niż do dnia zakończenia postępowania związanego z odzyskiwaniem dofinansowania, ale w przypadku zastosowania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na okres dłuższy o pół roku od wymaganej trwałości Projektu.
21. Dopuszczenie do Projektu kolejnego Partnera - jest możliwe w wyniku przeprowadzenia kolejnej procedury wyboru partnera - pod warunkiem otrzymania zgody Instytucji Zarządzającej oraz dotychczasowych Partnerów uczestniczących w Projekcie.
22. Lider i Partner wyrażają zgodę na wyłonienie przed złożeniem Wniosku o dofinasowanie Projektu innych partnerów, który także będą uczestniczyć w realizacji Projektu.
23. Umowa partnerska wygasa w przypadku wykonania przez Strony wszelkich wynikających z niej zobowiązań.
24. Rozwiązanie Umowy partnerskiej może nastąpić w związku z wystąpieniem niezależnych od Stron okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie zawartych postanowień.
25. Umowa partnerska wygasa w przypadku nie otrzymania lub cofnięcia dofinansowania na realizacje Projektu ze środków RPO WŚ 2014-2020.

§ 8 Zamówienia publiczne i zawieranie umów

1. Przy udzielaniu zamówienia w ramach Projektu strony stosują Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (dalej: Pzp) oraz zapisy aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w zakresie obowiązku stosowania zasady konkurencyjności.
2. Strony zobowiązane są w szczególności do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.
3. Udzielanie zamówienia zgodnie z Pzp nie zwalnia Partnera z obowiązków wynikających ze stosowania zasady konkurencyjności.
4. Strony udostępniają na żądanie Instytucji Zarządzającej lub innych upoważnionych organów wszelkie dokumenty dotyczące postępowań o udzielanie zamówień, ich realizacji oraz Regulamin Komisji Przetargowej. Strony niezwłocznie przekazują Instytucji Zarządzającej informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz wydanych zaleceniach pokontrolnych.
5. W celu przeprowadzenia kontroli zamówień publicznych, której podlegają wszystkie udzielone zamówienia publiczne w ramach Projektu, strony zobowiązane są do przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w module Zamówienia publiczne systemu SL 2014 w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania, z zastrzeżeniem ust. 9.
6. Instytucja Zarządzająca ma prawo wezwać Lidera i/lub Partnera do uzupełnienia niekompletnej dokumentacji lub złożenia wyjaśnień. Brak złożenia uzupełnień i/lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje przeprowadzeniem kontroli w oparciu o dotychczas zgromadzoną dokumentację.
7. W zakresie postępowań, dla których umowy z wykonawcami zostały podpisane przed dniem podpisania Umowy o dofinansowanie, strony zobowiązane są do przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w module Zamówienia publiczne systemu SL 2014 w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie.
8. W przypadku podpisania aneksu do umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego lub zajścia zdarzenia mającego wpływ na informacje zawarte w przedmiotowym module, strony są zobowiązane do przekazania aneksu wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność zawarcia aneksu i aktualizacji informacji w module Zamówienia publiczne systemu SL 2014 w terminie 14 dni od daty zawarcia aneksu lub zajścia zdarzenia.
9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez którąś ze stron zasad określonych w ust. 1 Instytucja Zarządzająca uznaje taki wydatek za niekwalifikowalny w Projekcie i może zastosować korekty finansowe zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r., poz. 200 z późn. zm.).
10. W skład komisji przetargowych dla postępowań Partnera mogą wchodzą także przedstawiciele Lidera.
11. Przedstawiciel Lidera będzie uczestniczył w przygotowaniu dokumentów związanych z postępowaniem przetargowym, w szczególności: SIWZ, projektu umowy z wykonawcą, innych związanych z procedurą przetargową, którą w ramach projektu będzie przeprowadzał Partner.
12. Partner przed ogłoszeniem na stronie internetowej zapytania ofertowego ma obowiązek uzyskać pozytywną opinię przedstawicieli Lidera.
13. Lider zobowiązuje się na pisemne żądanie Partnera, do przesyłania Partnerowi przed zawarciem umowy z wykonawcą informacji o wyniku postępowania oraz udostępniania, na żądanie Partnera: opisów i dowodów stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień oraz zasad postępowania (regulaminu) członków komisji przetargowej.
14. Strony przechowują, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentację związaną z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi.

§ 9 Rozstrzyganie sporów

1. Spory związane z realizacją niniejszej Umowy partnerskiej Lider i Partner będą starali się rozwiązywać polubownie.
2. Do czasu rozstrzygnięcia sporu stanowisko Lidera jest wiążące.
3. W przypadku braku porozumienia spór zostaje poddany pod rozstrzygniecie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Lidera.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Zmiana postanowień Umowy partnerskiej możliwa jest w formie pisemnej aneksem pod rygorem nieważności. Zmiana taka może dotyczyć w szczególności doprecyzowania zapisów niniejszej Umowy partnerskiej.
2. Załącznik nr 1 do Umowy partnerskiej stanowi jego integralną część.
3. Umowę partnerską sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału - jeden dla Partnera i trzy dla Lidera.

W imieniu Lidera W imieniu Partnera

Załącznik nr 1

Podział zadań inwestycyjnych ze względu na podmiot odpowiedzialny wraz z planowaną kwotą kosztów kwalifikowalnych, niekwalifikowalnych, wysokości dofinansowania i wkładu własnego:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr i nazwa zadania | Podmiot odpowiedzialny | Kwota całkowitaw zł | Kwota kwalifikowanaw zł | Kwota dofinansowaniaw zł |
|  |  |  |  |  |